Reunión Mercedes Benz 28.09.2015 (Buenos Aires)

Tema: Integración con DMS

1. Introducción al escenario actual en el que se encuentra Dealer ExtraNet.
2. Opciones para mejorar del Dealer ExtraNet
3. Ampliar lo que ya esta
4. DMS único
5. Interfaz para los proveedores

1. Ampliar lo que ya está: Tanto como par MB como para los desarrolladores, esta propuesta ni se debatió, debido a que es dar más complejidad, ocasionando más problemas a los ya existentes.

2. DMS único: MB informa que esta decisión ocasionaría problemas políticos, debido a que distintos concesionarios poseen diferentes implementaciones (tanto en desarrollo propio como contratado a terceros).

3. Interfaz para los proveedores: Tanto MB como los proveedores llegaron a esta decisión rápidamente.

1. Desarrollo de la opción elegida “Interfaz para los proveedores”
2. Información General:
   1. Estado actual del Dealer ExtraNet
3. Especificaciones Técnicas
   1. Se trabajara con interfaces (API), únicamente visibles para el sistema que implemente la empresa (TECH)
   2. La información que provee el dealer a través de su página Web, se reducirá drásticamente, llegando finalmente a la visualización únicamente del “estado de las ordenes”
4. Tiempos estimados
   1. Esperar la decisión que establezca el Consejo
   2. Estimado a fines de 2015, tener las decisiones tomadas
   3. Comienzo de 2016, desarrollo del sistema por módulos
   4. Fines de 2016, proyecto terminado al 100%

Discusiones

Tiempos de liberación de los módulos.

MB IT, a medida que libere los módulos, ira dando de baja el mencionado en el Dealer Extranet actual. No coexistirán los dos Dealers, el último lo reemplazara. Manteniendo funcionalidades básicas de consulta.

Fechas de lanzamiento, el propósito de esta discusión es para informar presupuestos y tiempos de desarrollo de software a los concesionarios

Se espera la reunión de Cámara, para lanzar esta decisión, se espera que para el lanzamiento de la nueva Pick-up este desarrollo e implementación esté terminada.

Notas Adicionales:

Debido a que la reunión se pactó con poca anticipación hubo asistencia reducida, asistiendo solamente personal de sistemas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Se indago a los proveedores de sistemas con el objetivo de informen que sistemas poseían:

1. Autolegia (Octosis)
2. Bianchi (Desarrollo Propio, indagar sobre este proveedor de sistemas)
3. Abaco (Delphi, tecnología antigua)
4. Desarrollo Propio